Plan de Capacitación

Proyecto Duoc OfCourse

Fecha:01-12-2025

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	3

Alcance	3

Propósito	3

Participantes	3

Módulos de Capacitaciones	4

Exámenes de Aprendizaje	4

# Introducción

En este documento se detalla el plan de capacitación diseñado para garantizar el correcto uso del sistema de los distintos perfiles de usuario de parte de Duoc UC. Se mencionan entrenamientos específicos enfocados en las funciones correspondientes a cada usuario.

# Alcance

Las capacitaciones se realizarán de forma presencial en la Sala de Capacitaciones del Edificio Central y estarán dirigidas exclusivamente a los usuarios que tendrán un rol activo dentro del sistema, como administradores y docentes. Por el momento, no se contempla un entrenamiento para estudiantes.

# Propósito

Que los futuros usuarios del sistema comprendan y sean capaces de navegar y realizar sus funciones a través de sus respectivas interfaces.

# Participantes

Personal o colaboradores que participaran de la capacitación:

- Administradores: Usuario encargado de la gestión de los usuarios, tanto de la aplicación de escritorio como la página web.

- Docentes: Usuario encargado de crear y gestionar los cursos de la plataforma web.

# Módulos de Capacitaciones

Descripción de las capacitaciones que se desarrollaran

Los módulos de capacitación a desarrollarse son:

| Nro. | 1 |
| --- | --- |
| Nombre Capacitación | Administración Duoc OfCourseAdmin |
| Descripción | En este entrenamiento se abordará la administración de usuarios y las configuraciones principales para que este sistema funcione. |
| Contenido | - Administrar Usuarios - Flujo de sesión |
| Relator | Nicolás Canales |
| Duración | 1 día |
| Participantes | Administradores |
| Lugar | Sala de Capacitaciones, Edificio Central Santiago Piso 10 |

| Nro. | 2 |
| --- | --- |
| Nombre Capacitación | Docente Duoc OfCourse |
| Descripción | En este entrenamiento se abordará la creación y gestión de cursos y las configuraciones principales para que este sistema funcione. |
| Contenido | - Administrar cursos - Registro - Flujo de sesión - Descarga de documentación |
| Relator | Nicolás Canales |
| Duración | 1 día |
| Participantes | Docentes |
| Lugar | Sala de Capacitaciones, Edificio Central Santiago Piso 10 |

# Exámenes de Aprendizaje

Las plataformas de DuocOfCourse, tanto la aplicación de escritorio como la versión web constara de una serie de pruebas que analizara la funcionalidad y la usabilidad del sistema.

Se establece un rango etario de personas entre 19 - 45 años, ya que DUOC UC consta de alumnos cuyas edades fluctúan entre ese rango de edad.

Las pruebas creadas no es más que usar el sistema a fondo, verificar cada botón, y además cada usuario anteriormente deberá haber leído la explicación de las funcionalidades detallada en ambos manuales de uso , donde está descrito de manera objetiva el comportamiento de los sistemas, para que sea sencillo su uso, si  se comprende el manual.

Las pruebas realizadas serán supervisadas por parte del equipo de desarrollo de la plataforma, este supervisor o supervisores estará a cargo de orientar a los usuarios y verificar que el sistema cumpla con todas las funcionalidades descritas, Además deberá estar atento en caso de Bugs no esperados para arreglos posteriores en futuras versiones de las plataformas.