Plan de Pruebas

CAPSTONE

“Duoc OfCourse”

Fecha:[01/12/2025]

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01-12-2025 | Comienzo, información del proyecto. | Nicolás Canales |
| 1.1 | 08-12-2025 | Revision | Benjamin Gamboa |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 702V |
| Proyecto (Nombre) | DuocOfCourse |
| Fecha de Inicio | 14-08-2025 |
| Fecha de Término | 09-12-2025 |
| Caso N° | n/A |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Victor Godoy |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.829.058-4 | Nicolás Canales | ni.canalesm@duocuc.cl |
| 21.009.181-5 | Benjamín Guajardo | ben.guajardo@duocuc.cl |
| 20.787.696-8 | Benjamín Gamboa | be.gamboa@duocuc.cl |

Propósito del plan de pruebas Propósito, objetivo, visión que se espera de este plan de pruebas.

El propósito es comprobar si las aplicaciones desarrolladas por el equipo cumplen con el estándar de calidad y los objetivos planteados en el Acta de constitución. El objetivo es identificar carencias y errores en los sistemas planteados por el proyecto con la finalidad de corregirlos. Se espera encontrar errores y corregirlos para que el sistema cumpla con todos los estándares de calidad y asegurar la mejor experiencia para los usuarios.

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

Las pruebas incluyen la verificación y validación de todos los módulos principales de los siguientes sistemas: Duoc OfCourse(Página web), Duoc OfCourseAdmin(Aplicación de escritorio) y la base de datos que comparten. Se evaluarán funcionalidades críticas como: - Registro e inicio de sesión, - Recuperación de contraseña y envío de e-mail. - Creación y gestión de cursos. - Asignación y realización de cursos y exámenes. - Creación y descarga de certificaciones y notas. - Administración de usuarios. Se utilizará como entorno de testing un servidor local configurado con XAMPP y bases de datos MySQL, así como equipos con Windows para probar la aplicación de escritorio. La documentación de soporte referenciada incluye: - Especificación de Requisitos de Software (ERS) - Casos de Uso Extendidos. - Matriz de EDT. - Plan de pruebas. - Informes de pruebas y control de defectos.

| Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el proceso de pruebas de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidades | Relevancia |
| Jefe de proyecto | Organizar al equipo y realizar pruebas al proceso de negocio. | Muy Importante |
| Frontend/DBA | Realizar pruebas de UI. | Muy Importante |
| Backend | Realizar pruebas generales y arreglar errores. | Muy Importante |
| Externo | Responsable de realizar las pruebas exploratorias. | Relevante |

Tipos de pruebas a realizar Definir el tipo de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Tipos de pruebas: Funcionales, compatibilidad, seguridad, conectividad, rendimiento, interfaz de usuario, mantenimiento, logs y auditoría. Responsables: El principal responsable será el Jefe de proyecto, que se encargará de las pruebas de funciones críticas.

Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar Definir las estrategias y técnicas de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Se aplicarán una estrategia de pruebas en cascada. Las técnicas de pruebas que se usarán serán: - Caja negra: Para verificar el funcionamiento desde el punto de vista de un usuario que no conoce la lógica interna del aplicativo, desarrolladas por el frontend. - Caja blanca: En funciones críticas del backend, realizadas por el desarrollador Backend y Jefe de proyecto. - Pruebas exploratorias: Realizadas por externos para detectar errores no previstos. - Pruebas de regresión: Para asegurarse de que las funcionalidades agregadas después de las pruebas no influyan en las funcionalidades que ya funcionaban correctamente realizadas por backend y Jefe de proyecto.

Definición del proceso de testing Listar y describir todas las actividades a desarrollar en el proceso general de testing, responsables, artefactos, etc.

Planificación de pruebas: Definir objetivos, criterios y alcance. Diseño de casos de prueba: Definir los casos por módulo. - Artefactos: Documento de casos de prueba, casos de prueba db. Ejecución de pruebas: Ejecución de las pruebas por parte del equipo. Registro y seguimiento de errores: Documentación de fallos con evidencia, clasificación según severidad del fallo. Cierre: Verificación del cumplimiento de los criterios de aceptación y resumen de errores encontrados y corregidos.

Definición de ciclos de prueba a ejecutar Listar y describir cantidad de ciclos de prueba a realizar en este proyecto, las tareas y actividades para cada ciclo de prueba, responsables, artefactos, etc.

Ciclo 1 Pruebas iniciales: Pruebas unitarias y funcionales durante el proceso de desarrollo del proyecto. Tales como validación del login, logout, registro, gestión y realización de cursos, gestión de usuarios, etc… Ciclo 2 QA y pruebas de integración: Verificación del flujo entre módulos, pruebas de rendimiento, seguridad e integración entre Página web-Base de datos-Aplicación de escritorio. Ciclo 3 Pruebas de aceptación: Validación con usuarios reales, pruebas de instalación en escritorio, recuperación de contraseña, fluidez, cantidad de usuarios.

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Planificación del testing. - Duración: 1 día. - Fecha: 1 de diciembre. - Responsable: Jefe de proyecto. Diseño de pruebas: - Duración: 1 día. - Fecha: 2 de diciembre. - Responsable: Jefe de proyecto. Pruebas iniciales: - Duración: 2 días. - Fecha: 2 de diciembre al 3 de diciembre. - Responsable: Backend/Frontend. Integración: - Duración: 2 días. - Fecha: 4 de diciembre al 5 de diciembre. - Responsable: Jefe de proyecto/DBA. Aceptación del usuario: - Duración: 1 día. - Fecha: 6 de diciembre. - Responsable: Backend/DBA. Revisión de errores finales: - Duración: 1 día. - Fecha: 7 de diciembre. - Responsable: Jefe de proyecto. Informe final de calidad: - Duración: 1 día. - Fecha: 8 de diciembre. - Responsable: Jefe de proyecto.

Adjuntar carta Gantt

| Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionados al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.Magnitud: Alto , Significativo , Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase del proceso de pruebas |  |  |  |  | Riesgo |
|  | Planificación | Análisis y diseño | Implementación y ejecución | Evaluación | Cierre |  |
| Magnitud | Alto |  |  |  |  | Falta de definición clara de los criterios de prueba y alcance |
|  |  | Alto |  |  |  | Ambigüedad o errores en los casos de prueba |
|  |  |  | Alto | Moderado | Bajo | Cambios de último momento en requisitos afectan pruebas en curso |
|  |  | Significativo | Moderado |  | Inferior | Fallas no documentadas adecuadamente durante la ejecución |
|  |  |  | Alto | Alto |  | Fallas críticas en el sistema que impidan avanzar al testing funcional |

| Clasificación de los defectos Definir la clasificación de los defectos según su nivel de severidad |  |
| --- | --- |
| Nivel de Severidad | Descripción |
| Inferior | Defecto que no afecta la funcionalidad del sistema, podría tratarse de un error cosmético. |
| Bajo | Defecto menor que no interfiere con la funcionalidad del sistema, pero podría confundir al usuario por un momento. |
| Moderado | Defecto que afecta la funcionalidad en cierta manera, pero tiene una solución relativamente rápida. |
| Significativo | Defecto que impacta directamente una funcionalidad importante del sistema. |
| Alto | Defecto crítico que impide el funcionamiento del aplicativo o compromete la seguridad de este mismo. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de pruebas | Se define la estrategia, responsables, tipos de pruebas, prácticamente todo para comenzar a realizar los casos de prueba. |
| Documento de casos de prueba | Tabla que muestra los casos de prueba a realizar por el equipo. |
| Casos de prueba db | Casos de prueba que tienen que ver principalmente con el correcto funcionamiento de la base de datos en ambos aplicativos. |
| Reporte de Fallos | Matriz que corresponde a los errores encontrados a través de los casos de prueba, aquí se listan todos los fallos actuales del sistema para su posterior corrección. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar término al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

100% de funciones críticas aprobadas exitosamente. 100% de casos de prueba ejecutados y documentados. 0% de defectos de severidad Alta o Significativa sin resolver. Mínimo de 2 defectos de severidad Baja o Inferior. Pues estos no afectan la funcionalidad del aplicativo. Firma de acta de conformidad de parte del cliente.